|  | Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos |  |
| --- | --- | --- |

CRONOGRAMA DE PLAZOS

“CONTRATACION DE UNA EMPRESA INTERNACIONAL ESPECIALIZADA PARA REALIZAR LA FISCALIZACION DE LA INGENIERIA, PROCURA, CONSTRUCCION Y PUESTA EN MARCHA (IPC) PARA LA PLANTA DE GNL, ESTACIONES SATELITALES  DE REGASIFICACION Y ADQUISICION DE CISTERNAS”

El proceso de contratación se sujetará al siguiente Cronograma de Plazos:

|  | ACTIVIDAD | FECHA y HORA | DIRECCION |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Publicación del DBC (*) | Fecha: 02 – Mayo - 2013 | www.ypfb.gob.bo |
| 2 | Consultas sobre el DBC (*) | Fecha Limite: 14-May-2013 | Horas: 18:30 | Gerencia Nacional Plantas de Separación de Líquidos: Avenida Grigotá esquina Calle Regimiento Lanza entre 3er y 4to Anillo. Teléfono: (591-3) 3527222 Santa Cruz de la Sierra- Bolivia Correo Electrónico: fiscalizaciongnl@ypfb.gob.bo |
| 3 | Reunión de Aclaración (*) | Fecha: 20-May-2013 | Horas: 10:30 |  |
| 3 | Presentación y Verificación de Documentos Legales y Administrativos (*) | Del: 20-May-2013 | al: 12-Jun-2013 |  |
| 4 | Notificación Habilitación Empresas potenciales proponentes (*) | Fecha límite 18-Jun-2013 |  |
| 5 | Consultas Escritas de Aclaración que no deriven en Enmiendas al DBC (*) | Fecha Límite: 04-Jun-2013 | Horas: 18:30 |  |
| 6 | Recepción de Propuestas - Sobre “A” y “B” (*) | Fecha: 24-Jun-13 | Horas: 10:00 | Casa Ejecutiva YPFB Calle Madrid (Final) Barrio “Las Palmas” Santa Cruz de la Sierra - Bolivia |
| 7 | Acto de Apertura de Propuestas - Sobre “A” (*) | Fecha: 24-Jun-13 | Horas 10:30 |  |
| 8 | Revisión y Calificación de Propuestas Sobre “A” (**) | Del: 24-Jun-13 | Al: 27-jun-2013 |  |
| 9 | Acto de Apertura de Propuestas - Sobre “B” (**) | Fecha: 28-Jun-13 | Hora: 10:00 |  |
| 10 | Evaluación de Propuestas Sobre “B” (**) | Del: 28-Jun-2013 | Al: 01-Jul-2013 |  |
| 11 | Reunión de Concertación (**) (si corresponde) | Del: 02-Jul-2013 | Al: 03-Jul-2013 | Casa Ejecutiva YPFB Calle Madrid (Final) Barrio “Las Palmas” Santa Cruz de la Sierra - Bolivia |
| 12 | Adjudicación / Declaratoria Desierta (**) | Al: 04-Jul-2013 | Al: 04-Jul-2013 |  |
| 13 | Notificación (**) | Al: 04-Jul-2013 | Al: 04-Jul-2013 |  |
| 14 | Presentación de Documentos para elaboración de contrato (**) | Del: 10-Jul-2013 | Al: 16-Jul-2013 |  |
| 15 | Elaboración y Concertación del Contrato (**) | Del: 15-Jul-2013 | Al: 18-Jul-2013 |  |
| 16 | Firma de Contrato (**) | Fecha: 19-Jul-2013 | Casa Ejecutiva YPFB Calle Madrid (final) Barrio Las Palmas Santa Cruz de la Sierra – Bolivia |

(*) FECHAS PROGRAMADAS

(**)  FECHAS ESTIMADAS

PARTE I

INFORMACIÓN GENERAL A LOS PROPONENTES

SECCIÓN I

GENERALIDADES

- NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACIÓN

El proceso de contratación se rige por el presente Documento Base de Contratación (DBC), en aplicación a lo establecido en el Decreto Supremo N° 26688 de 05 de julio de 2002, Decreto Supremo N° 0224 de 24 de julio de 2009 y el Reglamento de Y.P.F.B. para la contratación de Bienes, Obras y Servicios Especializados en el Extranjero, aprobado mediante Resolución de Directorio Nº 07/2012 de fecha 19 de enero de 2012.

- PROPONENTES ELEGIBLES

En esta convocatoria podrán participar Empresas Extranjeras legalmente constituidas de forma individual o en asociaciones/consorcios ya constituidos previamente a la fecha determinada para la presentación de propuestas.

Consorcios de empresas extranjeras con empresas nacionales (Bolivia), constituidas en el extranjero, se consideran elegibles; siempre y cuando la participación de éstas últimas sea minoritaria.

Las asociaciones o consorcios extranjeras que se constituyan previamente a la fecha determinada para la presentación de propuestas, podrán hacerlo en el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia, o en un país extranjero, con el único requisito que dicha constitución esté protocolizada ante una autoridad competente.

- IMPEDIDOS PARA PARTICIPAR EN EL PROCESOS DE CONTRATACIÓN

# Para efectos de información a los proponentes, están impedidos de participar en la presente convocatoria, las personas naturales o jurídicas comprendidas en el Artículo 6 del Reglamento de Y.P.F.B. para la contratación de Bienes, Obras y Servicios Especializados en el Extranjero, aprobado mediante Resolución de Directorio Nº 07/2012 de fecha 19 de enero de 2012, y/u otras que también están señaladas a continuación:

- Que tengan deudas pendientes con el Estado Plurinacional de Bolivia, establecidas mediante notas o pliegos de cargo ejecutoriados y no pagados.

- Que se encuentren asociados con consultores que hayan asesorado en la elaboración del contenido del DBC.

- Que hubiesen declarado su disolución o quiebra.

- Que los representantes legales, accionistas, socios controladores o personal ejecutivo asignado al proyecto tengan vinculación matrimonial o de parentesco con la MAE, hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad, conforme con lo establecido por el Código de Familia.

- Que los representantes legales, accionistas, socios controladores o personal ejecutivo asignado al proyecto tengan vinculación matrimonial o de parentesco con personal Ejecutivo de YPFB, asimismo, con el personal Técnico, Financiero y Legal de la GNPSL-YPFB, hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad, conforme con lo establecido por el Código de Familia.

- Los ex servidores públicos que ejercieron funciones en la entidad convocante, hasta un (1) año antes de la publicación de la convocatoria, así como las empresas controladas por éstos.

- Los servidores públicos que ejercen funciones en YPFB, así como los funcionarios de las empresas subsidiarias de YPFB.

- Los proponentes adjudicados que hayan desistido de suscribir el contrato, no podrán participar hasta un (1) año después de la fecha de desistimiento, salvo causas de fuerza mayor o caso fortuito debidamente justificadas y aceptadas por YPFB.

- Los proveedores, contratistas y consultores con los que se hubiese resuelto el contrato por causales atribuibles a éstos causando daño al Estado, no podrán participar hasta tres (3) años después de la fecha de la resolución.

- Que se encuentren en procesos de Arbitraje con YPFB.

- Que tengan procesos seguidos por el Estado Plurinacional de Bolivia.

- Que sus estados financieros y resultados económicos presenten pérdidas netas en las dos últimas gestiones.

- Que los diferentes proponentes incluyan profesionales que hubieran participado por parte de la unión temporal de empresas (UTE) Sener-Indox en la elaboración de ofertas y/o hubieran formado parte de las listas de profesionales propuestos y/o participen actualmente en la ejecución de la Ingeniería, Procura, Construcción y Puesta en Marcha (IPC) de la planta de GNL, Estaciones Satelitales de Regasificación y Adquisición de Cisternas; proceso de contratación que fue adjudicado en favor de la citada UTE.

- TÉRMINOS, PLAZOS Y HORARIOS

- Los plazos del proceso están considerados en el cronograma de plazos del presente proceso de contratación.

- Son considerados días hábiles administrativos los comprendidos de lunes a viernes, no se consideran días hábiles administrativos los sábados, domingos y feriados.

- Son consideradas horas hábiles administrativas, las que rigen en la entidad convocante como horario de trabajo, que son las siguientes: mañanas de 08:30 a 12:30 y tardes de 14:30 a 18:30, en concordancia con huso horario del Estado Plurinacional de Bolivia.

- Durante la etapa de evaluación de propuestas se podrán emitir consultas y recibir respuestas de las empresas proponentes en días y horarios no hábiles administrativos.

- INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Todos los documentos generados en acto público, Enmiendas, Adjudicación, Notas Expresas y la información concerniente al proceso de contratación serán comunicados a través del único medio valido para este fin que es la página oficial de YPFB (www.ypfb.gob.bo).

- ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PREVIAS A LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

Se contemplan las siguientes actividades previas a la presentación de propuestas:

6.1  Consultas escritas sobre el DBC

Cualquier empresa proponente podrá realizar consultas sobre el DBC, mediante correo regular, o al siguiente correo electrónico institucional: fiscalizaciongnl@ypfb.gob.bo

Todas las consultas deberán ser generadas en idioma español.

Las consultas serán recibidas según cronograma, hasta la fecha y hora límite establecidas en el presente DBC, en concordancia con el huso horario del Estado Plurinacional de Bolivia.

Las consultas recibidas hasta la fecha y hora establecidas en el Cronograma del DBC, serán consideradas en la Reunión de Aclaración.

  - Reunión de Aclaración

    - Se realizará una Reunión de Aclaración, en la fecha, hora y lugar señalados en el presente DBC, en concordancia con el huso horario del Estado Plurinacional de Bolivia, acto en el que serán consideradas las consultas y sus respuestas o aclaraciones.

    - Los asistentes podrán expresar sus consultas en sala sobre el Documento Base de Contratación y sus Anexos.

    - Asimismo, en casos que existan consultas que requieran un mayor análisis, las mismas serán respondidas mediantes documentos a ser publicados en el sitio web de YPFB, como medio oficial de comunicación.

    - El Acta de reunión de Aclaración será publicada en la página web de YPFB www.ypfb.gob.bo

  - Verificación de Documentos Legales y Administrativos

Los integrantes de la Comisión de Calificación, así como aquellos responsables de realizar la verificación de los documentos legales y administrativos, serán designados por la Autoridad Responsable del Procesos de Contratación.

## 6.3.1. 	Documentos Legales y Administrativos para Revisión Previa

Los documentos legales y administrativos serán sometidos a una etapa de revisión previa.

La documentación legal y administrativa deberá ser enviada a YPFB hasta la fecha establecida en el cronograma de plazos, por medio físico o digitalizada vía correo electrónico para su revisión y validación.

YPFB, luego de verificar la documentación, emitirá informe administrativo/legal, señalando las observaciones, si hubiera, o validando la documentación previamente presentada para la habilitación de proponentes.

Se aclara que cuando corresponda, la documentación requerida por YPFB deberá ser subsanada por el proponente en el plazo establecido por YPFB en la nota de comunicación oficial.

El informe administrativo/legal emitido en esta etapa sobre la base de verificación de documentos legales y administrativos, establecerá que empresas se encuentran habilitadas para la presentación de sus propuestas (SOBRES “A” y “B”), de acuerdo al cronograma de plazos del presente DBC.

Los documentos que deben presentar los proponentes, según sea su constitución legal y su forma de participación son:

EMPRESAS INDIVIDUALES

- Carta de Presentación del Proponente (Formulario A-1).

- Fotocopia Simple de Documento de Constitución o su equivalente en el país de origen.

- Fotocopia Simple del documento que acredite el Poder del Representante Legal o documento que acredite la representación legal.

- Fotocopia simple del documento de identificación personal y/o del Pasaporte del Representante Legal o de los representantes legales.

Nota: Los Formularios de la propuesta son declaraciones juradas.

En el caso de presentación de documentos en otro idioma que no sea español, se deberá adjuntar una traducción simple al español.

EMPRESAS EN ASOCIACION O CONSORCIO:

DOCUMENTOS Y FORMULARIOS A PRESENTAR COMO ASOCIACION O CONSORCIO

Los documentos que deben presentar los proponentes como asociación o consorcio son:

- Carta de Presentación del proponente (Formulario A-1).

- Fotocopia simple del Documento de Constitución o Equivalente en el país de origen de la Asociación o Consorcio. El documento de constitución deberá contemplar el porcentaje de participación de cada una de las empresas integrantes, señalando a la Empresa Líder, además de indicar que la responsabilidad de las empresas pertenecientes a la Asociación o Consorcio, es de forma solidaria y mancomunada.

- Fotocopia simple del documento que acredite el Poder del Representante Legal o documento que acredite la representación legal de la Asociación o Consorcio.

- Fotocopia simple del documento de identificación personal y/o del Pasaporte del Representante Legal o de los representantes legales de la asociación o consorcio.

Nota: Los Formularios de la propuesta son declaraciones juradas.

En el caso de presentación de documentos en otro idioma que no sea español, se deberá adjuntar una traducción simple al español.

DOCUMENTOS Y FORMULARIOS A PRESENTAR DE MANERA INDIVIDUAL POR CADA EMPRESA QUE FORMA PARTE DE LA ASOCIACIÓN O CONSORCIO.

- Carta de Presentación del proponente (Formulario A-1) de cada empresa que forma parte de la asociación o consorcio.

- Fotocopia Simple de Documento de Constitución o su equivalente en el país de origen de cada empresa que forma parte de la asociación o consorcio.

- Fotocopia simple del documento de identificación personal y/o del Pasaporte del Representante Legal o de los representantes legales de cada empresa que forma parte de la asociación o consorcio.

Nota: Los Formularios de la propuesta son declaraciones juradas.

En el caso de presentación de documentos en otro idioma que no sea español, se deberá adjuntar una traducción simple al español.

- APROBACION DE ENMIENDAS AL DOCUMENTO BASE DE CONTRATACION (DBC)

De acuerdo a los resultados de la Reunión de Aclaración, consultas o por iniciativa de YPFB, se podrán realizar enmiendas al DBC según nota expresa emitida por la ARPC., con carácter previo a la fecha establecida para la presentación de propuestas; las mismas que serán publicadas en la página web de YPFB como medio oficial de comunicación.

- AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

No se ampliará el plazo de presentación de propuestas, salvo lo señalado en el artículo 27 del Reglamento para la Contratación de Bienes, Obras y Servicios Especializados de YPFB del Decreto Supremo 0224.

- RECHAZO DE PROPUESTAS

Causal de rechazo de propuestas:

Si el proponente presentara la propuesta en lugar y/o plazo y/u hora diferentes a los señalados en el Cronograma de Plazos. Los sobres/paquetes serán devueltos sin ser abiertos, o cuando no cumpla el numera 6.3 del presente DBC.

- ASPECTOS SUBSANABLES Y ACLARACIONES

10.1	ASPECTOS SUBSANABLES

Los aspectos subsanables son aquellos que no inciden en la legalidad y en el monto de la propuesta económica, sean accidentales, accesorios o de forma, esto en lo que respecta a la documentación de respaldo de las propuestas, siendo susceptibles de ser rectificados y/o enmendados, ni conceda ventajas indebidas en detrimento de los otros proponentes.

Todo error considerado subsanable, será consignado en el Informe de Calificación y Recomendación, con la documentación respectiva.

Entre los aspectos subsanables, serán considerados los siguientes:

PARTE TECNICA

La ausencia de respaldos de experiencia general y experiencia específica tanto de la empresa como de los profesionales propuestos.

PARTE LEGAL

La Garantía de Seriedad de Propuesta siempre y cuando no incurra en las causales de descalificación señaladas en los incisos a) y b) del numeral 12 del presente DBC. Cuando la garantía de seriedad de propuesta presentada contemple un error subsanable la misma deberá ser enmendada en el plazo determinado por YPFB y será devuelta contra entrega de la nueva Garantía de Seriedad de Propuesta.

PARTE ADMINISTRATIVA

- La falta de firma en algunos Formularios requeridos en el DBC

- La firma del Representante Legal en los formularios del DBC, digitalizadas escaneadas o mediante la impresión por facsímil.

NOTA: En caso de que alguno de los documentos mencionados líneas arriba no estén adjuntos a su propuesta y/o con las condiciones requeridas en el DBC, la comisión de calificación solicitará mediante la ARPC, se complementen los mismos en un plazo máximo de cinco (5) días calendario desde su comunicación.

#### 10.2	ACLARACIONES

#### La Comisión de Calificación mediante la ARPC, podrá solicitar aclaraciones a través del correo institucional: fiscalizaciongnl@ypfb.gob.bo respecto del contenido de las propuestas presentadas.

- ASPECTOS NO SUBSANABLES

Se consideran errores no subsanables, siendo objeto de descalificación, los siguientes:

- La falta de presentación de la Garantía de Seriedad de Propuesta.

- Cuando la Garantía de Seriedad de Propuesta sea girada por un  porcentaje menor al señalado en el numeral 13 del presente DBC.

- Si el proponente hubiese omitido la presentación de la propuesta técnica original.

- Si el proponente hubiese omitido la presentación de la propuesta económica original.

- CAUSALES DE DESCALIFICACION DE PROPUESTAS

Las Causales de descalificación, son las siguientes:

- Si el proponente hubiese omitido la presentación de la propuesta técnica.

- Si el proponente hubiese omitido la presentación de la propuesta económica.

- No presentación de cualquier documento considerado no subsanable de acuerdo al Punto 11 del DBC

- Si las garantías solicitadas no cumpliesen con las condiciones de validez requeridas en el punto 13 del DBC, Cuadro No. 1.

- Si las propuestas no cumplen con el plazo de validez mínimo de 90 días calendario, requerido en el Punto 18 del DBC.

- Si se verificase que estuviese en trámite o declarada la disolución o quiebra del proponente. La presente causal de descalificación se aplicará tanto a empresas que se presenten de forma individual como a los miembros de las asociaciones o consorcios

- Cuando producto de la revisión aritmética de la propuesta económica existiera una diferencia superior al dos por ciento (2%) sea positiva o negativa entre el monto total de la propuesta y el monto revisado por la Comisión de Calificación.

- Una vez efectuadas y finalizadas las aclaraciones a la propuesta técnica, la propuesta que obtenga un puntaje menor al 70%.

- Que no cumplan con las condiciones y/o términos de referencia establecidos en el DBC.

- Cuando el proponente no subsane los documentos solicitados por la A.R.P.C. dentro del plazo establecido y si estos no cumplen con las condiciones requeridas

- Si para la firma del contrato, la documentación original o fotocopia legalizada de los documentos solicitados no fuera presentada dentro del plazo establecido para su verificación, salvo que el proponente hubiese justificado oportunamente el retraso ante la ARPC. En este caso la ARPC podrá autorizar la ampliación de plazo por única vez y un máximo de 10 días hábiles. El incumplimiento en la presentación será causal de ejecución de garantía de seriedad de propuesta.

- Cuando los documentos de la propuesta técnica/económica contengan textos sobrescritos entre líneas, borrones, tachaduras, que incidan en la  validez de la oferta.

- Si se determinara que el proponente se encuentra impedido de participar en los procesos de contratación tal como prevé el numeral 3 del presente DBC.

- Cuando el proponente no presente la Garantía de Seriedad de Propuesta, o cuando la Garantía de Seriedad de Propuesta presentada, esté girada por monto menor al requerido.

- GARANTÍAS

##### Boleta Bancaria o Carta de Crédito de Garantía de Seriedad de Propuesta:

##### Tiene por objeto garantizar que los proponentes participen de buena fe y con la intención de culminar el proceso y deberá presentarse conjuntamente con la propuesta.

La Garantía de Seriedad de Propuesta deberá ser presentada por todos los proponentes que participen del proceso de contratación, en una o varias Boletas Bancarias o Cartas de Crédito expresada(s) en Dólares Estadounidenses, las cuales sumadas deberán cumplir el monto mínimo del uno por ciento (1%) del valor total de su propuesta

El proponente deberá presentar una o varias Boletas de Garantía (Fianza Bancaria), Garantía a Primer Requerimiento, o Carta de Crédito Stand By por concepto de Garantía de Seriedad de Propuesta, que deberá ser emitida por un banco de Primera Línea (de acuerdo a Resolución ASFI N° 563/2011 de fecha 19 de julio de 2011) regulado y autorizado por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero de Bolivia – ASFI.

En caso de que el Proponente presente una o varias Boleta(s) Bancaria o Carta(s) de Crédito Stand By de Garantía de Seriedad de Propuesta emitida(s) por un Banco Extranjero, este debe(n) ser de Primera Línea (de acuerdo a Resolución ASFI N° 563/2011 de fecha 19 de julio de 2011). La(s) Boleta(s) Bancaria o Carta(s) de Crédito Stand By deberá(n) ser notificada(s) y/o avisada(s) a través de cualquier entidad regulada y autorizada por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero de Bolivia. Para este efecto, en el Sobre “A” se deberá presentar la Garantía emitida en el extranjero, la comunicación swift, y el aviso/notificación del Banco Boliviano.

La(s) Boleta(s) Bancaria(s) o Carta(s) de Crédito de Garantía de Seriedad de Propuesta original deberá(n) ser incluida(s) en el Sobre “A” de la Propuesta.

CUADRO No. 1

| GIRADA A NOMBRE DE | YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS |
| --- | --- |
| VIGENTE MINIMO HASTA | 22 de Octubre de 2013 inclusive |
| PORCENTAJE | MINIMO 1% DEL VALOR TOTAL DE SU PROPUESTA |
| CARACTERISTICAS | RENOVABLE, IRREVOCABLE Y DE EJECUCION INMEDIATA |

##### La Garantía de Seriedad de Propuesta será ejecutada cuando:

- El proponente decida retirar su propuesta con posterioridad al plazo límite o cierre de recepción de las propuestas.

- El proponente adjudicado no presente, para la firma del contrato, la documentación original o fotocopia legalizada de los documentos señalados en el DBC, o que estos no cumplan con las condiciones determinadas por YPFB, salvo impedimento debidamente justificado presentado oportunamente a YPFB.

- El proponente adjudicado no suscriba el contrato en los plazos establecidos.

- Se determinara que el proponente se encuentra impedido para participar en los procesos de contratación.

- El proponente adjudicado no presente la Garantía de Cumplimiento de Contrato.

- Devolución de la Garantía de Seriedad de Propuesta

La Garantía de Seriedad de Propuesta será devuelta por YPFB previa solicitud escrita, en los siguientes casos:

a)	A los proponentes no adjudicados, después de suscrito el contrato con el proponente adjudicado.

b)	Al proponente adjudicado, después de la entrega de la Garantía de Cumplimiento de Contrato.

- En caso de declararse desierta o cancelarse el proceso de contratación, a todos los proponentes.

- Cuando YPFB solicite la extensión del periodo de validez de propuestas y el proponente rehúse aceptar la solicitud.

##### Otras Garantías a presentar:

Las siguientes garantías deberán ser presentadas por el proponente adjudicado:

##### Garantía de Cumplimiento de Contrato:

##### Boleta Bancaría de Cumplimiento de Contrato por una cantidad equivalente al siete por ciento (7%) del Precio Original del Contrato, cuyo objeto será garantizar el fiel cumplimiento del Contrato.  Se mantendrá vigente hasta noventa (90) días calendario posteriores a la Fecha Final de Contrato. Esta Boleta Bancaria o Carta de Crédito de Garantía de Seriedad de Propuesta podrá ser emitida por un Banco Extranjero, el cual debe ser de Primera Línea (de acuerdo a Resolución ASFI N° 563/2011 de fecha 19 de julio de 2011), la Boleta Bancaria o Carta de Crédito deberá ser notificada y/o avisada a través de cualquier entidad regulada y autorizada por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero de Bolivia, expresando claramente su carácter de IRREVOCABLE, RENOVABLE Y DE EJECUCIÓN INMEDIATA a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.

- Garantía de Correcta Inversión de Anticipo:

Cuando la empresa adjudicada solicite un anticipo que podrá otorgarse hasta un máximo del 20% del importe adjudicado, deberá presentar obligatoriamente la Garantía de Correcta Inversión de Anticipo, mediante Carta de Crédito Stand By (Swift) emitida por un Banco del exterior de Bolivia, confirmada por un Banco en el Estado Plurinacional de Bolivia, debiendo ambos ser de Primera Línea (de acuerdo a Resolución ASFI N° 563/2011 de fecha 19 de julio de 2011),  bajo regulación de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero de Bolivia (ASFI). En ambos casos, equivalente al 100% del monto del anticipo por un plazo de noventa (90) días calendario a partir de su emisión, expresando claramente su carácter de IRREVOCABLE, RENOVABLE Y DE EJECUCIÓN INMEDIATA a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.

SECCIÓN II

PREPARACIÓN DE LAS PROPUESTAS

- PREPARACIÓN DE PROPUESTAS – SOBRE “A” Y SOBRE “B”

Las propuestas deben ser elaboradas utilizando la información incluida en los formularios y conforme a los requisitos y condiciones establecidos en el presente DBC.

- MONEDA EN LA QUE DEBE EXPRESARSE LA PROPUESTA ECONOMICA

El proceso de contratación y la propuesta económica deberán expresarse en Dólares Estadounidenses.

- COSTOS DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN

Los costos de la elaboración y presentación de propuestas y de cualquier otro costo que demande la participación de un proponente en el proceso de contratación, cualquiera fuese su resultado, son exclusivamente propios de cada proponente y bajo su entera responsabilidad.

- IDIOMA

La propuesta y los formularios del numeral 20 del presente DBC, deberán presentarse en idioma español.

Los Documentos legales deberán presentarse en idioma español, en caso de que estos documentos sean emitidos en el idioma de origen de la empresa proponente, estos deberán estar acompañados por una traducción al español simple.

Los documentos de respaldo deben presentarse en idioma español, en caso de presentar los documentos en el idioma del país de origen de la empresa, debe presentarse una traducción simple al idioma español.

Asimismo toda la correspondencia que intercambien entre el proponente y YPFB será en idioma español.

- VALIDEZ  DE LA PROPUESTA

  - La propuesta deberá tener una validez mínima de noventa (90) días calendario, desde la ficha fijada para la apertura de propuestas.

  - En circunstancias excepcionales por causas de fuerza mayor o caso fortuito, YPFB podrá solicitar por escrito la extensión del período de validez de las propuestas, disponiendo un tiempo perentorio para la renovación de garantías, para lo que se considerará lo siguiente:

    - El proponente que rehúse aceptar la solicitud, será excluido del proceso, no siendo sujeto de ejecución de la Garantía de Seriedad de Propuesta.

    - Los proponentes que accedan a la prórroga, no podrán modificar su propuesta.

    - Para mantener la validez de la propuesta, el proponente deberá necesariamente presentar una garantía que cubra el nuevo plazo de validez de su propuesta.

- DOCUMENTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS DE LA PROPUESTA

Los documentos que deben presentar los proponentes, según sea su constitución legal y su forma de participación son:

19.1  	SOBRE “A” – EMPRESAS INDIVIDUALES

Los documentos que deben presentar los proponentes son:

- Formulario A-1; Carta de Presentación del Proponente, condiciones y Declaración Jurada.

- Formulario A-2; Experiencia General y Específica de la Empresa

- Formulario A-3; Datos Generales y Experiencia Específica del Coordinador de Fiscalización

- Formulario A-4; Datos Generales y Experiencia de los Especialistas Asignados al Proyecto.

- Formulario A-5; Resumen de Capacidad Financiera

- Propuesta Técnica, que deberá contener lo establecido en los Términos de Referencia.

- Fotocopia simple de los Estados Financieros con el respectivo Dictamen de Auditoría Externa Independiente, Notas a los Estados Financieros y sus Anexos correspondiente a las Gestiones 2009, 2010 y 2011.

- Original de Garantía de Seriedad de Propuesta.

SOBRE “B”

- Formulario B-1 Propuesta Económica Por Ítem.

- Formulario B-2 Resumen Propuesta Económica.

- Formulario B-3.1 Propuesta Cronograma de Pagos Anticipo y Recuperación De Anticipo.

- Formulario B-3.2 Propuesta Cronograma de Pagos Por Destino de Pago y Pago Efectivo.

- Formulario B-3.3 Propuesta Cronograma de Pagos Curva S Avance Real de Ejecución de Proyecto / Avance Financiero.

- Formulario B-3.4 Propuesta Cronograma de Pagos Desglose de Impuestos.

- Formulario B-3.5 Propuesta Cronograma de Pagos Detalle Impuestos.

Los Formularios de la propuesta son declaraciones juradas de los proponentes, que deben ser presentados en original con la firma del Representante Legal.

  - SOBRE “A” – EMPRESAS EN ASOCIACION O CONSORCIO:

DOCUMENTOS Y FORMULARIOS A PRESENTAR COMO ASOCIACION ACCIDENTAL O CONSORCIO

Los documentos que deben presentar los proponentes como Asociación o Consorcio son:

- Formulario A-1; Carta de Presentación de la Propuesta y Declaración Jurada.

- Formulario A-2; Experiencia General y Específica de la Empresa, si corresponde

- Formulario A-3; Datos Generales y Experiencia Específica del Coordinador de Fiscalización

- Formulario A-4; Datos Generales y Experiencia de los Especialistas Asignados al Proyecto.

- Formulario A-5; Resumen de Capacidad Financiera

- Propuesta Técnica, deberá contener lo establecido en los Términos de Referencia.

- Original Boleta(s) Bancaria o Carta(s) de Crédito de Garantía de Seriedad de Propuesta. En caso de que el Proponente presente una Boleta Bancaria o Carta de Crédito de Garantía de Seriedad de Propuesta emitida por un Banco Extranjero de Primera Línea  se deberá presentar la Garantía emitida en el extranjero, la comunicación Swift, y el aviso/notificación del Banco Boliviano.

SOBRE “B”

- Formulario B-1 Propuesta Económica Por Ítem.

- Formulario B-2 Resumen Propuesta Económica.

- Formulario B-3.1 Propuesta Cronograma de Pagos Anticipo y Recuperación De Anticipo.

- Formulario B-3.2 Propuesta Cronograma de Pagos Por Destino de Pago y Pago Efectivo.

- Formulario B-3.3 Propuesta Cronograma de Pagos Curva S Avance Real de Ejecución de Proyecto / Avance Financiero.

- Formulario B-3.4 Propuesta Cronograma de Pagos Desglose de Impuestos.

- Formulario B-3.5 Propuesta Cronograma de Pagos Detalle Impuestos.

Los Formularios de la propuesta son declaraciones juradas de los proponentes, que deben ser presentados en original con la firma del Representante Legal.

19.3  	DOCUMENTOS Y FORMULARIOS A PRESENTAR DE FORMA INDIVIDUAL CADA EMPRESA QUE FORMA PARTE DEL CONSORCIO

- Formulario A-1; Carta de Presentación del Proponente, condiciones y Declaración Jurada de cada empresa que forma parte de la asociación o consorcio

- Formulario A-2; Experiencia General y Específica de cada Empresa Individual integrante de la Asociación o Consorcio.

- Formulario A-5; Resumen de Capacidad Financiera  de cada Empresa Individual integrante de la asociación o consorcio.

- Fotocopia simple, legalizada u original de los Estados Financieros con el respectivo Dictamen de Auditoría Externa Independiente, Notas a los Estados Financieros y sus Anexos correspondiente a las Gestiones 2009, 2010 y 2011, de cada integrante de la asociación o consorcio.

- FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

La propuesta deberá ser presentada en sobre “A” y sobre “B” dirigido a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, señalando claramente el número de contratación y referencia.

El Sobre conteniendo el Sobre “A” y el Sobre “B”, debe ser presentado cerrado y podrá ser rotulado de la siguiente manera:

CONTRATACION POR COMPARACION DE OFERTAS BAJO EL DECRETO SUPREMO N° 0224 YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS GERENCIA NACIONAL DE PLANTAS DE SEPARACION DE LIQUIDOS NOMBRE DEL PROPONENTE:____________________________________________ (Indicar si es una Empresa, Asociación Accidental u otro tipo de proponente) OBJETO DE LA CONTRATACION: CONTRATACION DE UNA EMPRESA INTERNACIONAL ESPECIALIZADA PARA REALIZAR LA FISCALIZACION DE LA INGENIERIA, PROCURA, CONSTRUCCION Y PUESTA EN MARCHA (IPC) PARA LA PLANTA DE GNL, ESTACIONES SATELITALES DE REGASIFICACION Y ADQUISICION DE CISTERNAS (Primera Convocatoria) No abrir antes de horas 10:30 de fecha 24 de Junio de 2013

La propuesta debe ser presentada en un ejemplar original

El ejemplar original de la propuesta podrá: ser escrito con tinta indeleble, tener sus páginas numeradas o rubricadas, con excepción de la Garantía de Seriedad de Propuesta. Asimismo, se recomienda incluir un índice numerado, que permita la rápida ubicación de los documentos presentados.

El Sobre “A” deberá contener todos los documentos Técnicos, Financieros, Legales y Administrativos, formularios: A-1, A-2, A-3, A-4 y A-5, incluyendo la Garantía de Seriedad de Propuesta y Propuesta Técnica.

El Sobre “B” deberá contener específicamente la Propuesta Económica, formularios B-1, B-2, B-3.1, B-3.2, B-3.3, B-3.4, B-3.5.

SECCIÓN III

PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

- PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

21.1 	Plazo y lugar de presentación

Las propuestas deberán ser presentadas en el lugar y hora señalados en el Cronograma del DBC.

Las propuestas podrán ser entregadas en persona o por correo certificado (Courier),  en todos los casos el PROPONENTE es el responsable de que su propuesta sea presentada hasta la hora, fecha y lugar determinados en el cronograma del DBC.

21.2. Modificaciones y retiro de propuestas

Las propuestas presentadas solo podrán modificarse antes del plazo límite establecido para el cierre de presentación de propuestas.

Para este propósito el proponente, a través de su Representante Legal, deberá solicitar por escrito la devolución total de su propuesta, que será efectuada bajo constancia escrita y liberando de cualquier responsabilidad a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos. Efectuadas las modificaciones, podrá proceder a su presentación.

21.3 	Recepción y Apertura de Propuestas

La Gerencia Nacional de Administración y Finanzas a través de su(s) representante(s) recibirá las propuestas, las mismas que posterior al cierre del registro de recepción serán remitidas a la Comisión de Calificación. Un (una) Notario(a) de Fe Pública dará Fe de cierre según lo establecido en el Cronograma de Plazos del DBC.

La Comisión de Calificación efectuará la apertura, solo de las propuestas que fueron revisadas según el informe de Validación Legal/Administrativa del punto 6.3 del DBC

En el acto de apertura se hará constar la presentación de los Sobres “A” y “B”. Seguidamente se procederá a la apertura del Sobre “A” verificando la documentación presentada por los proponentes. Posteriormente, los representantes de las empresas proponentes que estén presentes, procederán a rubricar el(los) Sobre(s) “B” cerrado(s), que será(n) puesto(s) en custodia de YPFB.

La apertura del Sobre “B” será posterior a la evaluación técnica y financiera del Sobre “A”. La fecha y el lugar del acto de apertura del Sobre “B” serán comunicadas oportunamente a las empresas proponentes.

La apertura de propuestas será continua y sin interrupción en acto público, donde se permitirá la presencia de los proponentes o de sus representantes, sociedad civil o de las personas que quieran participar.

Asimismo, en el Acto de Apertura podrán participar representantes de la Unidad de Transparencia Institucional de YPFB.

El acto de apertura se efectuará así se hubiese recibido una sola propuesta. En caso de no existir propuestas se suspenderá este acto.

22.2 	El acto de apertura comprenderá

- Lectura de la información sobre el objeto de la contratación, publicaciones realizadas, nómina de los proponentes a los que se cursaron invitaciones, nómina de las propuestas presentadas según el Acta de Recepción.

- La Comisión de Calificación realizará la apertura del Sobre “A” procediendo a la verificación de los documentos presentados por los proponentes, aplicando la metodología Presentó/No Presentó del Formulario V-1a.

- La apertura del Sobre “B” se realizará posteriormente solo de aquellos PROPONENTES cuya calificación Técnica/Financiera sea igual o mayor al 70% del puntaje asignado.

- Durante el Acto de Apertura de propuestas no se descalificará ni rechazará ninguna propuesta o proponente, siendo esta una atribución de la Comisión de Calificación en el proceso de evaluación. Los integrantes de la Comisión y los asistentes deberán abstenerse de emitir criterios, comentarios o juicios de valor sobre el contenido de las propuestas.

- Cuando no se ubique algún documento requerido en el DBC, la Comisión podrá solicitar al representante del proponente, la asistencia pertinente a objeto de ubicar el mismo o aceptar su omisión. En ausencia del proponente o su representante se registrará tal hecho en el Acta de Apertura.

- Los representantes de los proponentes que tengan observaciones al Acto de Apertura deberán hacer constar antes del cierre del mismo.

El Acta de Apertura será publicada en la página web de YPFB.

SECCIÓN IV

EVALUACIÓN, CONCERTACION Y ADJUDICACIÓN O DESIERTA

- METODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN

YPFB, para la evaluación de propuestas aplicará el método de Selección y Adjudicación: Calidad, Propuesta Técnica y Costo.

- EVALUACIÓN DE PROPUESTAS SOBRE A

Posterior al acto de apertura de propuestas y en sesión reservada, la Comisión de Calificación realizará la revisión y calificación de todas las propuestas recibidas, de la siguiente manera:

| ETAPA 1 | EVALUACION Y CALIFICACION DE LA CALIDAD Y PROPUESTA TECNICA |
| --- | --- |
| ETAPA 2 | EVALUACION Y CALIFICACION DE LA CAPACIDAD FINANCIERA |
| ETAPA 3 | EVALUACION Y CALIFICACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA |
| ETAPA 5 | EVALUACION Y CALIFICACION FINAL |

  - EVALUACION Y CALIFICACION DE LA PROPUESTA TECNICA

La evaluación de la Propuesta Técnica se efectuará considerando los aspectos y valoraciones establecidas en el numeral 9 del Anexo 1 – Términos de Referencia del presente Documento Base de Contratación.

Las propuestas que no alcancen los 455 puntos (70%) de los posibles 650 puntos, serán inhabilitadas para la apertura del Sobre “B” (Propuesta económica).

En caso que alguno de los proponentes no hayan adjuntado las fotocopias simples de algunos de los respaldos de experiencia general y experiencia específica tanto de la empresa como de los profesionales propuestos, la Comisión de Calificación a través de la A.R.P.C., solicitará que subsanen dichos documentos dentro de un plazo máximo de cinco (5) días hábiles.

  - DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL

| DESCRIPCION | PUNTAJE |
| --- | --- |
| EXPERIENCIA DE LA EMPRESA, DEL PERSONAL PROPUESTO Y PROPUESTA TECNICA | 550 |
| CAPACIDAD FINANCIERA | 100 |
| PROPUESTA ECONOMICA | 350 |
| TOTAL | 1000 |

Se determinará el puntaje total una vez calificadas las propuestas de Experiencia General, Experiencia Específica, Propuesta Técnica, Personal Propuesto, Capacidad Financiera y Propuesta Económica.

El puntaje total de las propuestas será la suma de todos los puntos obtenidos de acuerdo al detalle descrito en la Tabla Nº1 del numeral 9 del Anexo 1 – Términos de Referencia del presente Documento Base de Contratación.

- CONTENIDO DEL INFORME DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN

El Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta, deberá contener mínimamente lo siguiente:

- Antecedentes

- Nómina de propuestas recibidas.

- Aspectos sobre la evaluación Técnica, Financiera, Legal y Administrativa.

- Resultados de la evaluación técnica/financiera

- Resultados de la evaluación propuesta económica

- Detalle de errores subsanables, cuando corresponda.

- Detalle de errores no subsanables, cuando corresponda.

- Causales para la descalificación de propuestas, cuando corresponda.

- Otros aspectos que la Comisión de Calificación considere pertinentes.

- Recomendación de Adjudicación o Concertación o Declaratoria Desierta

- CAUSALES DE DECLARATORIA DESIERTA

Las Causales de Declaratoria Desierta, podrán ser las siguientes:

- No se hubiera recibido ninguna propuesta.

- Ninguna propuesta hubiera cumplido con lo especificado en el DBC.

- En la etapa de Concertación, cuando el precio propuesto exceda el precio referencial determinado por el Área Solicitante para la contratación, y no sea posible concertar una nueva propuesta económica menor o igual al presupuesto aprobado, o a la propuesta económica más baja.

- ADJUDICACION SIN CONCERTACIÓN

En aplicación al Artículo 30 del Reglamento al D.S. 0224, la etapa de concertación no es obligatoria.

En caso de que una o más propuestas económicas se encuentren igual o por debajo del precio referencial; la Comisión de Calificación de acuerdo a criterios técnicos y/o económicos, podrá recomendar a la ARPC la adjudicación a la empresa que haya obtenido el puntaje total más alto, sin necesidad de desarrollar una Etapa de Concertación.

## CONCERTACIÓN

En base al Informe de la Comisión de Calificación en el que se haya recomendado llevar adelante la Etapa de Concertación,  cuando exista una o más empresas habilitadas, se procederá de la siguiente manera:

- 	Para los efectos de la concertación la ARPC designará un Comité de Concertación

- 	El Comité de Concertación aplicará los siguientes criterios:

En busca de mejoras técnicas y económicas y la determinación de las mismas El Comité de Concertación procederá a la etapa de concertación con el o los proponentes, cuyas ofertas cumplieron con lo establecido en el DBC, previa autorización de la ARPC.

- Finalizada la etapa de Concertación el Comité de Concertación elaborará un acta y posteriormente elevará un Informe a la ARPC sobre los alcances, resultados y conclusiones de esta etapa. En base al Informe elevado por el Comité de Concertación y aprobado por la ARPC, la Comisión de Calificación elaborará el Informe de Recomendación Final.

- INFORME DE RECOMENDACIÓN FINAL

La Comisión de Calificación en base a los resultados y recomendaciones del Informe de Concertación emitirá un Informe de Recomendación Final a la ARPC

## RESOLUCION ADMINISTRATIVA DE ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DESIERTA

La ARPC, una vez recibido el o los Informe de la Comisión de Calificación, aprobará la Resolución Administrativa de Adjudicación o Declaratoria Desierta.

La Resolución Administrativa de Adjudicación o Declaratoria Desierta  contendrá, en la parte resolutiva, mínimamente la siguiente información:

- Aprobación de los resultados de la Calificación.

- Monto y empresa adjudicados, cuando corresponda.

- Causales de Declaratoria Desierta, cuando corresponda.

- Instancia de YPFB, encargada de comunicación y difusión.

SECCIÓN V

SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO

- SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO

El proponente adjudicado, deberá presentar, para la suscripción de contrato todos los documentos en  originales o fotocopias legalizadas o fotocopias simples de acuerdo al requerimiento de YPFB.

Si el proponente adjudicado no cumpliese con la presentación de los documentos requeridos para la suscripción del contrato, se ejecutará su Boleta Bancaria o Carta de Crédito de Garantía de Seriedad de Propuesta, y cuando corresponda se procederá a la adjudicación de la siguiente propuesta mejor evaluada y así sucesivamente.

SECCIÓN VI

## TERMINOS DE REFERENCIA

Los Términos de Referencia se describen en el Anexo 1 del presente DBC.

ANEXO 1

TERMINOS DE REFERENCIA

(Ver documento adjunto)

- ANEXO 1 - TERMINOS DE REFERENCIA

- SUB ANEXO A – LISTA DE DOCUMENTOS PARA LA PRESENTACION DE LA PROPUESTA.

- SUB ANEXO B – ORGANIGRAMA (Informativo)

- SUB ANEXO C – DISTRIBUCION DE LAS ESTACIONES

SATELITALES DE REGASIFICACION (ESR)

- SUB ANEXO D – Formulario A-2

- Formulario A-3

- Formulario A-4

- Formulario A-5

  - Formulario A-5*

- Formulario B-1

- Formulario B-2

- Formulario B-3.1

- Formulario B-3.2

- Formulario B-3.3

- Formulario B-3.4

- Formulario B-3.5

ANEXO 2

DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA CON LA PROPUESTA

Los siguientes documentos deberán ser presentados según corresponda de acuerdo a lo detallado en el DBC, en un ejemplar original y dos copias legalizadas.

SOBRE “A”

Documentos Legales y Administrativos

Formulario A-1	Carta de presentación del proponente y declaración jurada para Empresas o Asociaciones Accidentales.

Formulario A-2	Experiencia General y Específica de la Empresa.

Formulario A-3	Datos generales y Experiencia del Gerente de Fiscalización

Formulario A-4		Datos Generales y Experiencia de los Especialistas asignados al Proyecto

Formulario A-5		Resumen de Capacidad Financiera

- Fotocopia Simple de Documento de Constitución o su equivalente en el país de origen.

- Fotocopia Simple del documento que acredite el Poder del Representante Legal o documento que acredite la representación legal.

- Fotocopia simple, legible, del registro de comercio o su equivalente en el  país de origen

- Fotocopia simple de los Estados Financieros con el respectivo Dictamen de Auditoría Externa Independiente, Notas a los Estados Financieros y sus Anexos correspondiente a las Gestiones 2009, 2010 y 2011.

- Boleta Bancaria o Carta de Crédito por concepto de Garantía de Seriedad de Propuesta.

Documentos de la Propuesta Técnica

La propuesta técnica mínimamente debe incluir:

- PLAN DE TRABAJO

- ORGANIGRAMA DEL PROYECTO

- HISTOGRAMAS

- SISTEMA DE GESTIÓN MASSC

- CERTIFICACIONES (SGI)

SOBRE “B”

Documentos de la Propuesta Económica

Formulario B-1		Propuesta Económica por Ítems

Formulario B-2		Resumen Propuesta Económica

Formulario B-3.1	Propuesta Cronograma de Pagos Anticipo y Recuperación De Anticipo

Formulario B-3.2 	Propuesta Cronograma de Pagos Por Destino de Pago y Pago Efectivo

Formulario B-3.3 	Propuesta Cronograma de Pagos Curva S Avance Real de Proyecto / Avance Financiero.

Formulario B-3.4	Propuesta Cronograma de Pagos Desglose de Impuestos

Formulario B-3.5         Propuesta Cronograma de Pagos Detalle Impuestos

FORMULARIO A-1

CARTA DE PRESENTACIÓN DEL PROPONENTE

De mi consideración:

A nombre de (Nombre de la Empresa o Asociación o Consorcio) a la cual represento, remito la documentación legal y administrativa para la propuesta con una validez de 90 días calendario a partir de la fecha de presentación de propuestas, declarando expresamente mi conformidad y compromiso de cumplimiento, conforme con los siguientes puntos:

I.- Declaración Jurada

- Declaro y garantizo haber examinado el DBC (sus enmiendas, si existieran), así como los Formularios para la presentación de la propuesta, aceptando sin reservas todas las estipulaciones de dichos documentos y la adhesión al texto del modelo de contrato.

- Declaro cumplir estrictamente la normativa vigente en el Estado Plurinacional de Bolivia y lo establecido en el D.S. 0224 y su Reglamento.

- Que los documentos presentados en la Convocatoria son traducciones fieles del idioma de origen, al español, que los documentos presentados en fotocopias simples guardan coincidencia fidedigna con los originales o copias legalizadas.

- Que los documentos presentados en fotocopias simples, existen en originales.

- Que los documentos que sean requeridos por YPFB serán legalizados, traducidos al idioma español y presentados a YPFB hasta la fecha que así se señale

- Declaro la veracidad de toda la información proporcionada y autorizo mediante la presente, para que en caso de ser adjudicado, cualquier persona natural o jurídica, suministre a los representantes autorizados de YPFB, toda la información que requieran para verificar la documentación que presento. En caso de comprobarse falsedad en la misma, YPFB tiene el derecho a descalificar la presente propuesta y ejecutar la garantía de seriedad de propuesta.

- Declaro que mi persona y/o la empresa a la que represento no tiene ningún tipo de deuda ni proceso judicial con el Estado Plurinacional de Bolivia, tampoco ningún conflicto de interés con YPFB.

- Declaro respetar el desempeño de los servidores públicos asignados, por YPFB, al proceso de contratación y no incurrir en relacionamiento que no sea a través de medio escrito, salvo en los actos de carácter público y exceptuando las consultas efectuadas al encargado de atender consultas, de manera previa a la presentación de propuestas. El incumplimiento de esta declaración es causal de descalificación de la propuesta.

- Me comprometo a denunciar por escrito, ante el Presidente Ejecutivo de YPFB, cualquier tipo de presión o intento de extorsión de parte de los servidores públicos de la entidad convocante o de otras empresas, para que se asuman las acciones legales y administrativas correspondientes.

- Declaro no tener conflicto de intereses con YPFB para el presente proceso de contratación.

- En caso de verificarse que mi persona y/o la empresa a la que represento tienen algún conflicto de interés con YPFB, autorizo mediante la presente la ejecución inmediata de mi garantía de seriedad de propuesta, asimismo acepto que mi propuesta sea eliminada del proceso, sin derecho a ningún reclamo.

- Declaro, que como proponente, no me encuentro en las causales de impedimento, establecidas en el DBC.

- Declaro que la empresa a la que represento No se encuentra en trámite ni se ha declarado la disolución o quiebra de la misma.

- Declaro que la capacidad financiera de la empresa que represento está acorde con lo presentado en los estados financieros.

- Declaro que la información contenido en los formularios presentados son fidedignos y en el caso de los profesionales propuestos los mismos dieron su aceptación para ser propuestos por la empresa a cual represento.

En caso de ser adjudicado, esta propuesta constituirá un compromiso obligatorio hasta que se prepare y suscriba el contrato, de acuerdo con el Modelo de Contrato del DBC.

II.- Datos del proponente

Nombre o razón social:

Dirección principal:

Ciudad y País:

Teléfono y Fax:

Correo electrónico:

III.- De la Presentación de Documentos

En caso de que la empresa a la que represento, sea adjudicada, me comprometo a presentar la siguiente documentación en original o fotocopia legalizada o fotocopia simple aceptando que el incumplimiento es causal de ejecución de mi garantía de seriedad de propuesta.

- Original o fotocopia legalizada de la Constitución de la empresa o consorcio.

- Original o fotocopia legalizada del Poder específico para el presente proceso de contratación del o los Representante (s) Legal (es) del proponente con la atribución para negociar y suscribir contratos y asumir todos los efectos de este.

- Original o fotocopia legalizada del Certificado del Registro de Comercio o su equivalente en el país de origen

- Fotocopia simple de documento de identificación o pasaporte del representante legal.

- La Documentación que requiera YPFB en Original o fotocopia legalizada de los respaldos de la experiencia general y especifica de la empresa o consocio y del personal clave propuesto cuando esta sea expresamente solicitada

- Todo documento cuando así corresponda traducido al castellano con las validaciones y legalizaciones ante las instituciones que solicite YPFB.

- Original o fotocopia legalizada de los estados financieros de las ultimas 3 gestiones con dictamen externo

- Original de la garantía de cumplimiento de contrato y las requeridas en el DBC.

_______________________________________________________

Nombre y Firma del Representante Legal

FORMULARIOS DE PRESENTACION / VERIFICACION DE PROPUESTAS

FORMULARIO V-1a

PRESENTACIÓN/VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS NECESARIOS EN LA PROPUESTA

SOBRE “A”

| Atributos Evaluados | Presentación (Acto de Apertura) | Verificación (Sesión Reservada) |
| --- | --- | --- |
|  | PRESENTÓ | Pagina N° | CUMPLE | Observaciones |
|  | SI | NO |  | SI | NO |  |
| Formulario A-1. Carta de presentación de la propuesta y declaración jurada para Empresas o Asociaciones Accidentales |  |  |  |  |  |  |
| Formulario A-2. Experiencia General y Especifica de la empresa |  |  |  |  |  |  |
| Formulario A-3. Datos generales y experiencia del gerente de Fiscalización |  |  |  |  |  |  |
| Formulario A-4. Datos generales y experiencia de los especialistas asignados al proyecto (uno por cada especialista) |  |  |  |  |  |  |
| Formulario A-5. Resumen de capacidad financiera |  |  |  |  |  |  |
| Fotocopia Simple del Documento de Constitución o su equivalente en el país de origen |  |  |  |  |  |  |
| Fotocopia simple del documento que acredite el poder del representante legal o documento que acredite la representación legal |  |  |  |  |  |  |
| Fotocopia simple del Documento de identificación personal y/o Pasaporte del Representante Legal de los representantes legales. |  |  |  |  |  |  |
| Fotocopia simple del Registro de Comercio o su equivalente en el país de origen |  |  |  |  |  |  |
| Fotocopia simple de los Estados Financieros de los Estados Financieros con el respectivo Dictamen de Auditoría Externa Independiente, Notas a los Estados Financieros y sus Anexos correspondiente a las Gestiones 2009, 2010 y 2011 |  |  |  |  |  |  |
| Original Boleta Bancaria ó Carta de Crédito por concepto de Garantía de Seriedad de Propuesta |  |  |  |  |  |  |
| PROPUESTA TÉCNICA |  |  |  |  |  |  |
| La propuesta técnica mínimamente debe incluir: Plan de trabajo. Organigrama. Histogramas y Cronograma. Sistema de Gestión MASSC para Fiscalización Certificaciones SIG |  |  |  |  |  |  |
| PROPUESTA ECONÓMICA |  |  |  |  |  |  |
| Sobre “B” |  |  |  |  |  |  |
| CUANDO SEA UNA ASOCIACION O CONSORCIO (esta debe presentar los siguientes documentos) |  |  |  |  |  |  |
| Formulario A-1; Carta de Presentación de la Propuesta y Declaración Jurada. |  |  |  |  |  |  |
| 2. Formulario A-2; Experiencia General y Específica de la Empresa |  |  |  |  |  |  |
| 3. Formulario A-3; Datos Generales y Experiencia Específica del Gerente de Fiscalización |  |  |  |  |  |  |
| Formulario A-4; Datos Generales y Experiencia de los Especialistas Asignados al Proyecto. |  |  |  |  |  |  |
| Formulario A-5; Resumen de Capacidad Financiera |  |  |  |  |  |  |
| Propuesta Técnica, deberá contener mínimamente lo establecido en los Términos de Referencia. |  |  |  |  |  |  |
| Fotocopia simple del Documento de Constitución simple o Equivalente en el país de origen de la Asociación o Consorcio, el documento de constitución deberá contemplar el porcentaje de participación de cada una de las empresas integrantes y además indicar que la responsabilidad de las empresas pertenecientes a la Asociación o Consorcio, es de forma solidaria y mancomunada. |  |  |  |  |  |  |
| Fotocopia simple del documento que acredite el Poder del Representante Legal o documento que acredite la representación legal de la Asociación o Consorcio |  |  |  |  |  |  |
| Fotocopia simple del documento de identificación personal y/o del Pasaporte del Representante Legal o de los representantes legales de la asociación o consorcio |  |  |  |  |  |  |
| Original Boleta Bancaria ó Carta de Crédito por concepto de Garantía de Seriedad de Propuesta |  |  |  |  |  |  |
| PRESENTO/ NO PRESENTO: Sin emitir juicio evaluativo | CUMPLE/ NO CUMPLE con lo solicitado |

FORMULARIO V-1b

PRESENTACIÓN/VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS NECESARIOS EN LA PROPUESTA

SOBRE “B”

| Atributos Evaluados | Presentación (Acto de Apertura) | Verificación (Sesión Reservada) |
| --- | --- | --- |
|  | PRESENTÓ | Pagina N° | CUMPLE | Observaciones |
|  | SI | NO |  | SI | NO |  |
| PROPUESTA ECONÓMICA |  |  |  |  |  |  |
| Formulario B-1. Propuesta Económica por Ítems |  |  |  |  |  |  |
| Formulario B-2. Resumen Propuesta Económica |  |  |  |  |  |  |
| Formulario B-3.1 Propuesta Cronograma de Pagos Anticipo y Recuperación De Anticipo |  |  |  |  |  |  |
| Formulario B-3.2 Propuesta Cronograma de Pagos Por Destino de Pago y Pago Efectivo |  |  |  |  |  |  |
| Formulario B-3.3 Propuesta Cronograma de Pagos Curva S Avance real de ejecución de proyecto / Avance Financiero |  |  |  |  |  |  |
| Formulario B-3.4 Propuesta Cronograma de Pagos Desglose de Impuestos |  |  |  |  |  |  |
| Formulario B-3.5 Propuesta Cronograma de Pagos Detalle Impuestos |  |  |  |  |  |  |
| PRESENTO/ NO PRESENTO: Sin emitir juicio evaluativo | CUMPLE/ NO CUMPLE con lo solicitado |

ANEXO 3

MODELO DE MINUTA DE CONTRATO

(Ver Documento Adjunto)

# Text boxes

# YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS

DOCUMENTO BASE DE CONTRATACION

EN EL MARCO DEL D.S. 0224

CONTRATACIONES EN EL EXTRANJERO

Modalidad: Contratación por Comparación de Ofertas

CONVOCATORIA PÚBLICA INTERNACIONAL

Nº CE-CCO-011-GNPSL-2013

“CONTRATACION DE UNA EMPRESA INTERNACIONAL ESPECIALIZADA PARA REALIZAR LA FISCALIZACION DE LA INGENIERIA, PROCURA, CONSTRUCCION Y PUESTA EN MARCHA (IPC) PARA LA PLANTA DE GNL, ESTACIONES SATELITALES  DE REGASIFICACION Y ADQUISICION DE CISTERNAS“

La Paz, Abril de 2013

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA